**Review Scrum Sprint 1**

Nama Project : EcoSphera

Sprint : Sprint 1

Hari, Tanggal : Kamis, 07 November 2024

Waktu : 20.00 – 21.00

Media : Google Meet

Scrum Master : Rafi Islami Pasha Dini Hari Putra

Anggota : - Muhammad Raihan Anandhita

* Salsabila Rahma Ramadhania
* Zaky Rizzan Zain

1. **Schedule**

Scrum akan dilaksanakan dengan durasi satu sprint untuk satu minggu. Apabila waktu yang diberikan tidak mencukupi, maka durasi sprint dapat diperpanjang sesuai kebutuhan. Scrum ini akan diadakan tiga hari dalam satu minggu setiap hari Senin, Selasa, dan Jumat, dengan waktu pelaksanaan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi.

1. **Progress (03 September – 08 November 2024)**
2. Rafi Islami Pasha Dini Hari (Project Manager)

* Monitor SKPL updates
* Stackholder interview
* Create Level 0, Level 1, all level 2 DFD and Flowmap
* Create login and register features

1. Muhammad Raihan Anandhita (FrontEnd)

* Writing SRS
* Writing SKPL
* Stackholder interview

1. Salsabila Rahma Ramadhania (Desain UI/UX)

* Writing SRS
* Writing SKPL (Bab 4, 5, 7, 8)
* Flowmap (Search and EcosCals)
* Create Scrum Review

1. Zaky Rizzan Zain (BackEnd)

* Writing SRS
* Writing SKPL
* Stackholder interview
* Create level 1 DFD and Flowmap
* Update Logo

1. **Rencana Selanjutnya**
2. Rafi Islami Pasha Dini Hari Putra (Project Manager)

Create Feature:

* add save data in csv with pandas library
* learning pandas library
* CRUD bank sampah

1. Muhammad Raihan Anandhita (FrontEnd)

Mempelajari:

* ERD
* HTML
* CSS
* JS
* Bootstrap

1. Salsabila Rahma Ramadhania (Desain UI/UX)

Mempelajari:

* Figma
* ERD

1. Zaky Rizzan Zain (BackEnd)

* Update logo dengan menggambarnya terlebih dahulu pada kertas, lalu memindahkannya ke laptop untuk digitalisasi